

# 水项目申请书

项目名称：MaxKey单点登录社交账号同步项目



项目详细方案：MaxKey已经实现了QQ登陆。在此基础上参照其同步方式，调用相应的接口，实现持钉钉、企业微信、飞书和华为WeLink等的机构和账号的同步·，保证与MaxKey源码风格统一、规范相同。

扫码登录的实现。修改前端的登录界面，增加扫码登录按钮。点击该按钮后，弹出新的小窗口，打开社交账号接口的扫码登录界面。扫码登录成功后返回验证信息，验证功能还是调用MaxKey已经实现的验证接口。



项目开发时间计划：

7月1日-7月15日 掌握接口调用并实现钉钉账号同步

7月16日-7月31日 实现企业微信、飞书和华为WeLink的账号同步

8月1日-8月20日 修改前端代码并实现微信扫码登录

8月21日-8月31日 实现钉钉扫码登录