
# 水项目申请书

项目名称：作业定义列表查询目




项目详细方案：SSM+veu+mysql。

参照参照工作流定义及任务实例写出前端页面。

基于当前Json拆分后的任务定义表做个任务定义列表查询页面。

数据库表：任务定义ID、任务定义Name，其他属性参照任务定义类

查询功能：一个文本框，查询所有（初始页面、文本框中是空）、根据ID查询（文本框中有数字）、根据其他字段模糊查询



项目开发时间计划：

7月1日-7月15日 熟悉Apache DolphinScheduler环境

7月16日-7月31日 完成vue前端界面并查询所有

8月1日-8月31日 实现搜索功能